集思广益组-管理文档

人员分工：

周科宇：项目组织工作；文档写作；安排人员分工；华为云ProjectMan管理；以滚动条方式实现编辑文本块自动右移和下移；

汪洛飞：获取编译结果和程序运行结果，并返回主界面右下方的显示区；

余力：软件基本框架及选中文字的全局替换，多文件编辑；

杨宜松：特定文字高亮；系统数据流图和项目类图绘制；

王靓：为代码编辑区添加行号显示，函数折叠；

杨昕璋：括号自动匹配特效，括号自动补全，函数折叠；

张默涵：程序界面设计与绘制，框架搭建，接口预留，最后的整合；

工作计划与进度安排：

此次团队项目我们将分为三个阶段完成：

8.28日之前：

完成项目的基本框架构建，开发出文本编辑区、保存文件打开文件功能、运行功能和菜单栏选项，完成项目的v1.0版本。

8.29~9.2：

各成员完成自己的分工，实现对应功能，并相继合并到主程序上，完成项目的v2.0至v2.5版本，让该项目工程有一个基本完善的可运行版本。

9.3~9.8：

在基本完成版本的基础上，继续寻找可实现功能，完善项目程序，实现软件的最终版本，完成该项目的验收。

ProjectMan：

